**“TASDIQLAYMAN”**

**“Kiberxavfsizlik markazi”**

**DUK direktori**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_O.Mirzayev**

**2023-yil “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**“Kiberxavfsizlik markazi” DUKning 2024-yil uchun xarid qilish**

**REJASI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Tadbir nomi** | **Amalga oshirish mexanizmi** | **Bajarish muddati** | **Mas’ullar** | **Eslatmalar**  (**bajarish belgisi)** |
|  | Yagona kiberxavfsizlik uzeli doirasida “Xizmat ko‘rsatishni taqsimlangan rad etish” kiberhujumlarni bartaraf etish vositasi va uning butlovchi qismlarini xarid qilish. | 1. “Xizmat ko‘rsatishni taqsimlangan rad etish” vositalarni o‘rganish. 2. “Xizmat ko‘rsatishni taqsimlangan rad etish” kiberhujumlarni bartaraf etish vositasi va butlovchi qismlarning davlat xaridi bo‘yicha texnik topshiriqni ishlab chiqish. 3. Texnik topshiriqni o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazish. 4. Xizmat ko‘rsatishni taqsimlangan rad etish” kiberhujumlarni bartaraf etish vositasi va butlovchi qismlarni yetkazish uchun eng yaxshi taklifni yopiq tanlash bo‘yicha tanlovni o‘tkazish va g‘olib bilan shartnoma tuzish. 5. Shartnoma doirasida qurilmalarni qabul qilish va montaj ishlarini amalga oshirish. 6. Qurilmalarni sozlash va sinovdan o‘tkazish. 7. Qurilmalarning ekspluatasiyasini amalga oshirish va texnik qo‘llab-quvvatlash. |  |  |  |
|  | “Kiberxavfsizlik markazi” DUKning Monitoring markazini barpo etish (rekonstruksiya qilish) va uni jihozlash ishlarini amalga oshirish. | 1. “Kiberxavfsizlik markazi” DUKning Monitoring markazini barpo etish (rekonstruksiya qilish) va uni jihozlash bo‘yicha texnik talablar va zarur muhandislik kommunikatsiyalarni aniqlash. 2. Kiberxavfsizlik markazi” DUKning Monitoring markazini barpo etish (rekonstruksiya qilish) va uni jihozlash bo‘yicha loyiha hujjatlarini ishlab chiqish. 3. Loyiha hujjatlarni o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazish. 4. Kiberxavfsizlik markazi” DUKning Monitoring markazini barpo etish (rekonstruksiya qilish) uchun eng yaxshi taklifni yopiq tanlash bo‘yicha tanlovni o‘tkazish va g‘olib bilan shartnoma tuzish. 5. Kiberxavfsizlik markazi” DUKning Monitoring markazini jihozlash uchun eng yaxshi taklifni yopiq tanlash bo‘yicha tanlovni o‘tkazish va g‘olib bilan shartnoma tuzish. 6. Shartnomalar doirasida ishlarni qabul qilish. |  |  |  |
|  | Axborot tizimlari va resurslarini kiberxavfsizlik zaifliklari va kamchiliklariga tekshirish “Bug bounty” platformasini joriy etish. | 1. Mavjud “Bug bounty” platformalarni o‘rganish. 2. “Bug bounty” platformasini ishlab chiqish uchun texnik topshiriqni ishlab chiqish. 3. Texnik topshiriqni o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazish. 4. “Bug bounty” platformasini ishlab chiqish uchun eng yaxshi taklifni yopiq tanlash bo‘yicha tanlovni o‘tkazish va g‘olib bilan shartnoma tuzish. 5. “Bug bounty” platformasini ishlab chiqish. 6. Shartnoma doirasida platformani qabul qilish va sinovdan o‘tkazish. 7. Platformani joriy etish. |  |  |  |
|  | “Kiberxavfsizlik markazi” DUKning “WAF” veb-ilovalarni himoya qilish tizimini takomillashtirish. | 1. “WAF” veb-ilovalarni himoya qilish tizimining yangi versiyasini texnik topshirig‘ini ishlab chiqish. 2. Texnik topshiriqni o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazish. 3. “WAF” tizimining yangi versiyasini ishlab chiqish va yaratish uchun eng yaxshi taklifni yopiq tanlash bo‘yicha tanlovni o‘tkazish va g‘olib bilan shartnoma tuzish. 4. “WAF” veb-ilovalarni himoya qilish tizimining yangi versiyasini ishlab chiqish. 5. “WAF” tizimining yangi versiyasiga 2 ta internet provayderdan asosiy va zaxira  IP-manzillar diapazonini ijaraga olish. 6. “WAF” veb-ilovalarni himoya qilish tizimining yangi versiyasi va qurilmalarni sozlash hamda sinovdan o‘tkazish. 7. “WAF” veb-ilovalarni himoya qilish tizimining yangi versiyasini joriy etish va texnik qo‘llab-quvvatlash. |  |  |  |
|  | “Kiberxavfsizlik markazi” DUKning “UZ” domen zonasidagi veb-saytlarni kiberxavfsizlik hodisalariga monitoring qilish “Falcon” tizimini takomillashtirish. | 1. “UZ” domen zonasidagi veb-saytlarni kiberxavfsizlik hodisalariga monitoring qilish “Falcon” tizimining yangi versiyasini texnik topshirig‘ini ishlab chiqish. 2. Texnik topshiriqni o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazish. 3. “Falcon” tizimini yangi versiyasini ishlab chiqish va yaratish uchun eng yaxshi taklifni yopiq tanlash bo‘yicha tanlovni o‘tkazish va g‘olib bilan shartnoma tuzish. 4. “Falcon” tizimini yangi versiyasini ishlab chiqish. 5. “Falcon” tizimining yangi versiyasi va qurilmalarni sozlash hamda sinovdan o‘tkazish. 6. “Falcon” yangi versiyasini joriy etish va texnik qo‘llab-quvvatlash. |  |  |  |

*Izoh: Barcha tadbirlar uchun xarajatlar o‘rnatilgan tartibda muassis bilan kelishgan holda Markazning 2024-yildagi joriy daromadlari hisobidan amalga oshiriladi.*